|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **БАШ[ОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА]Ы**  ;АФУРИ РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ\*  БУРУНОВКА  АУЫЛ СОВЕТЫ  АУЫЛ БИЛ"М"№Е  ХАКИМИ"ТЕ | Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Гафурийский | **РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН**  **АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БУРУНОВСКИЙ**  **СЕЛЬСОВЕТ**  **МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ГАФУРИЙСКИЙ РАЙОН** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **АРАР** |  | **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |

1 март 2022й №7/1 1 марта 2022г.

**О подготовке к пропуску весеннего паводка 2022 года**

Руководствуясь федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ

« Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях своевременной и качественной подготовки гидротехнических сооружений, мостов, коммунально –энергетических сетей, инженерных коммуникаций, организаций к пропуску ледохода и подъему уровня рек в период весеннего половодья на территории сельского поселения Буруновский сельсовет муниципального района Гафурийский район Республики Башкортостан в 2022г.

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1.Создать противопаводковую комиссию в составе:

Рахматуллин М.Ф.– глава сельского поселения Буруновский сельсовет - председатель комиссии;

Абдуллин А.М. – зам.главы администрации –заместитель председателя;

Мухьянова О.Х. – управделами, секретарь комиссии;

Усманов Ф.Ф. – депутат, слесарь – член комиссии;

Лукина Р.Р. – зам.директора ООШ с.Буруновка, филиал МОБУ СОШ с.Янгискаин.- член комиссии;

Мухьянова С.Ф. –фельдшер Буруновского ФАП- член комиссии;

Юсупова Ю.С. – директор МБУ Буруновский Центр Культуры и Досуга-член комиссии.

2.Противопаводковой комиссии проводить свои заседания по необходимости, при возникновении чрезвычайной ситуации немедленно.

3. Составить и утвердить план мероприятий по пропуску весеннего паводка 2022г.

( Приложение №1).

4.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения

Буруновский сельсовет М.Ф.Рахматуллин

Приложение № 1

к постановлению АСП

Буруновский сельсовет

от 1.03.2022г.№7/1

**ПЛАН**

**мероприятий по пропуску весеннего паводка 2022 года**

**на территории сельского поселения Буруновский сельсовет**

**муниципального района Гафурийский район Республики Башкортостан**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения | Ответственный за выполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Сформировать противопаводковую комиссию в АСП Буруновский сельсовет | до 15.03.2022 г | Глава СП |
| 2. | Разработать план мероприятий по пропуску весеннего паводка. | до 15.03.2021 г | Глава СП |
| 3. | Провести инструктаж со всеми работниками, связанными с выполнением мероприятий по пропуску весеннего паводка | до 15.03.2021 г | Глава СП |
| 4. | Организовать очистку дорог, обочин, кюветов, водопропусков от снега, льда, мусора и т.п. | до 15.03.2020 г | АСП, колхоз «Россия», к/х «Сатурн», ИП. |
| 5. | Очистить территории АСП, школы, ЦКиД, ФАП, территории ИП от загрязненного снега, обеспечить безопасное хранение продукции и химических реактивов в целях исключения подтопления. | до 15.03.2020г | Глава СП, зам.директора школы Лукина Р.Р., заведующий ФАП Мухьянова С.Ф., ИП. Аминев И.Н., Абзалилов И.Х., Колчин С.А., Хамидуллин Ф.Х., Лукина А.М., Рахматуллина Р.М., Халитова М. |
| 6. | Организовать проверку источников питьевого водоснабжения. Очистить от снега территорию водозаборных скважин, очистить от снега водоотводные каналы | до 15.03.2020 г | Глава СП,  слесарь Усманов Ф.Ф. |
| 7. | Организовать проверку состояния скотомогильника, привести в порядок полигон твердых бытовых отходов | до 15.03.2020г | Глава СП,  вет.врач Абдуллин Ф.Ш.,  Лукин А.Н. |
| 8. | Провести в школе мероприятия по правилам поведения в период паводка. | до 15.03.2020 г | зам.Директора школы Лукина Р.Р. |